附件2

# 防沙治沙和风电光伏一体化工程重点任务和重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目状态 | 计划开工时间 | 计划建成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生态项目（8项） |  |  |  |  |  |
| 1 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合治理二期项目 | 达拉特旗 | 在建 | 已开工 | 2024年12月31日 |
| 2 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市北缘锁边林草带东段库布齐沙漠-毛乌素沙地沙化土地综合治理项目 | 达拉特旗 | 在建 | 已开工 | 2024年12月31日 |
| 3 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市“光伏长城”库布齐沙漠-毛乌素沙地沙化土地综合治理项目 | 达拉特旗 | 拟建 | 2024年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 4 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗东段歼灭区库布齐沙漠-毛乌素沙地沙化土地综合治理项目 | 达拉特旗 | 在建 | 已开工 | 2024年12月31日 |
| 5 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗中南部库布齐沙漠-毛乌素沙地沙化土地综合治理项目 | 达拉特旗 | 在建 | 已开工 | 2024年12月31日 |
| 6 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市恩格贝生态示范区库布齐沙漠-毛乌素沙地沙化土地综合治理项目 | 达拉特旗恩格贝生态示范区 | 在建 | 已开工 | 2024年12月31日 |
| 7 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市黑赖沟水土保持综合治理项目 | 达拉特旗 | 拟建 | 2024年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 8 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市“三北”工程库布齐沙漠生态巩固提升区林草湿荒一体化保护修复项目 | 达拉特旗 | 拟建 | 2024年9月30日 | 2025年12月31日 |

| 二、新能源项目（13项） |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划建成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏长城区 （27GW） | 已建成268万千瓦光伏项目 | 达拉特旗 | 已建成 | ----- | ------ |
| 2 |  | 库布齐沙漠中北部新能源基地先导工程二期100万千瓦光伏项目 | 达拉特旗 | 在建 | 已开工 | 2024年12月31日 |
| 3 |  | 达拉特经济开发区增量配电网50万千瓦绿色供电项目 | 达拉特旗 | 在建 | 已开工 | 2024年12月31日 |
| 4 |  | 库布齐沙漠中北部新能源基地600万千瓦光伏项目 | 达拉特旗 | 已批复 | 2024年9月30日 | 2026年12月31日 |
| 5 |  | 蒙西托克托外送二期150万千瓦光伏治沙项目 | 达拉特旗 | 已批复 | 2024年4月30日 | 2025年12月31日 |
| 6 |  | 达拉特旗蒙能100万千瓦光伏+储能项目 | 达拉特旗 | 已批复 | 2024年4月1日 | 2024年12月31日 |
| 7 |  | “光伏长城”1432万千瓦光伏项目（包括2024年100万千瓦） | 达拉特旗 | 拟建 | 2024年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 8 | 南部干旱硬梁区“风光同场” （10GW） | 33万千瓦风电项目 | 达拉特旗 | 已建成 | ----- | ------ |
| 9 |  | 三峡蒙能400万千瓦项目 | 达拉特旗 | 已批复 | 2024年10月30日 | 2026年12月31日 |
| 10 |  | 蒙泰火电零改46万千瓦风电项目 | 达拉特旗 | 已批复 | 2024年7月30日 | 2025年12月31日 |
| 11 |  | 达拉特旗农村集体经济开发有限责任公司1.5万千瓦分散式风电项目 | 达拉特旗 | 在建 | 已开工 | 2024年6月30日 |
| 12 |  | 300万千瓦光伏项目 | 达拉特旗 | 拟建 | ----- | ------ |
| 13 |  | 219.5万千瓦风电项目 | 达拉特旗 | 拟建 | ----- | ------ |