附件3

# 防沙治沙和风电光伏一体化工程2024年重点工作清单

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 投资规模 | 实施主体 | 实施地点 | 项目状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生态项目（5项） |  | 141 | 15 | 单位：万亩、亿元 |  |  |
| 1 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市北缘锁边林草带东段库布齐沙漠-毛乌素沙地沙化土地综合治理项目 | 22 | 3 | 国有企业 | 达拉特旗 | 在建 |
| 2 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗东段歼灭区库布齐沙漠-毛乌素沙地沙化土地综合治理项目 | 44 | 4 | 国有企业 | 达拉特旗 | 在建 |
| 3 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗中南部库布齐沙漠-毛乌素沙地沙化土地综合治理项目 | 62 | 5 | 国有企业 | 达拉特旗 | 在建 |
| 4 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市恩格贝生态示范区库布齐沙漠-毛乌素沙地沙化土地综合治理项目 | 8 | 2 | 国有企业 | 恩格贝生态示范区 | 在建 |
| 5 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合治理二期项目 | 5 | 1 | 国有企业 | 达拉特旗 | 在建 |

| 二、新能源项目（21项） |  | 1554.0213万千瓦 |  | 计划开工时间 | 计划建成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达拉特旗经济开发区增量配电网园区绿色供电项目 | 50 | 在建 | 已开工 | 2024年12月31日 |
| 2 | 达拉特旗长河昱达新能源有限公司6#充换电站 1# 6MW 分布式光伏项目 | 0.6 | 在建 | 已开工 | 2024年6月30日 |
| 3 | 达拉特旗长河昱达新能源有限公司6#充换电站2# 6MW 分布式光伏项目 | 0.6 | 在建 | 已开工 | 2024年6月30日 |
| 4 | 达拉特旗长河昱达新能源有限公司7#充换电站1# 6MW 分布式光伏项目 | 0.6 | 在建 | 已开工 | 2024年6月30日 |
| 5 | 达拉特旗长河昱达新能源有限公司7#充换电站2# 6MW 分布式光伏项目 | 0.6 | 在建 | 已开工 | 2024年6月30日 |
| 6 | 鄂尔多斯市满达新能源有限公司点石沟煤矿6MW光伏+矿区交通生产绿电替代目 | 0.6 | 在建 | 已开工 | 2024年6月30日 |
| 7 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司5MW 分布式光伏项目 | 0.5 | 在建 | 2024年4月1日 | 2024年6月30日 |
| 8 | 蒙西托克托外送二期150万千瓦光伏基地项目 | 150 | 已批复 | 2024年4月30日 | 2025年12月31日 |
| 9 | 蒙能集团100万千瓦光伏+储能项目 | 100 | 已批复 | 2024年4月1日 | 2024年12月31日 |
| 10 | 三峡蒙能先导二期100万千瓦光伏项目 | 100 | 在建 | 已开工 | 2024年12月31日 |
| 11 | 三峡蒙能光伏600万千瓦光伏项目 | 600 | 已批复 | 2024年9月30日 | 2026年12月31日 |
| 12 | 内蒙古建亨能源科技有限公司发泡1号车间分布式光伏6MW发电项目 | 0.6 | 已批复 | 2024年4月1日 | 2024年6月30日 |
| 13 | 内蒙古建亨陶瓷有限公司发泡2号车间分布式光伏6MW发电项目 | 0.6 | 已批复 | 2024年4月1日 | 2024年6月30日 |
| 14 | 内蒙古建亨新材料有限责任公司智能物流仓库储能分布式光伏发电项目 | 0.6 | 已批复 | 2024年4月1日 | 2024年6月30日 |
| 15 | 汇达易道分布式光伏6MW项目 | 0.6 | 已批复 | 2024年4月1日 | 2024年6月30日 |
| 16 | 汇达易道分布式光伏二期项目 | 0.6 | 已批复 | 2024年4月1日 | 2024年6月30日 |
| 17 | 内蒙古荣通能源（集团）有限公司0.213MW布式光伏发电项目 | 0.0213 | 已批复 | 2024年4月1日 | 2024年6月30日 |
| 18 | 达拉特旗农村集体经济开发有限责任公司15MW分散式风电项目 | 1.5 | 在建 | 已开工 | 2024年6月30日 |
| 19 | 三峡蒙能400万千瓦风电项目 | 400 | 已批复 | 2024年10月30日 | 2026年12月31日 |
| 20 | 蒙泰火电零改46万千瓦风电项目 | 46 | 已批复 | 2024年7月30日 | 2025年12月31日 |
| 21 | 新增1GW保障性项目 | 100 | 拟建 | 2024年9月30日 | 2025年12月31日 |