附件2

达拉特旗节水行动方案项目清单

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资金额（万元） | 上级资金 | 旗级资金 | 责任单位 | 落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强化水资源刚性约束 |  |  | 38084 |  |  |  |  |  |
| 1 | 达拉特旗地下水超采区腹地水资源置换工程 | 对白泥井镇七份子村、五柜村及周边水位下降幅度较大区域输送黄河水，置换地下水水源灌溉控制面积6000亩，替代置换70眼机电井的滴管灌溉频次，年置换水量约70多万立方米 | 1624 |  | 1624 | 水利局、展旦召苏木、树林召镇、王爱召镇、白泥井镇、吉格斯太镇 | 已落实 |  |
| 2 | 达拉特旗地下水超采区压采暨农业灌溉井电双控项目 | 计划在超采区内安装机电井计量设施3100多套 | 3576 |  | 3576 | 水利局、展旦召苏木、树林召镇、王爱召镇、白泥井镇、吉格斯太镇 | 已落实 | 广汇水务公司申请专项债 |
| 3 | 达拉特旗调整超采区范围内种植结构 | 拟在超采区内调整种植结构6000亩 | 120 |  | 120 | 农牧局、展旦召苏木、树林召镇、王爱召镇、白泥井镇、吉格斯太镇 | 未落实 |  |
| 4 | 达拉特旗改造盐碱地工程 | 拟改造盐碱地22864亩，其中：东海心11494亩，田家营子11370亩 | 20000 | 中央20000万元 |  | 农牧局、树林召镇 | 已落实 |  |
| 5 | 达拉特旗2025年高标准农田建设项目 | 新建3.02万亩高标准农田，改造提升2万亩高标准农田 | 12262 | 中央11648万元、自治区614万元 |  | 农牧局、各苏木镇 | 已落实 |  |
| 二、全力推进农业节水增效 |  |  | 2480 |  |  |  |  |  |
| 1 | 达拉特旗乌兰水库下游灌区续建配套与节水改造工程 | 该项目将原有土渠大改造为混凝土衬砌渠道，共布置4个引水口，衬砌干渠5条，长度为11.007km；衬砌支渠12条，长度为19.409km，布置渠系建筑物538座。 | 1480 | 自治区800万、市级680万 |  | 水利局、各苏木镇 | 已落实 |  |
| 2 | 达拉特旗扬水灌区水权转换维修养护项目 | 渠道衬砌5km，建筑物改建20座 | 1000 | 市级1000万元 |  | 水利局、各苏木镇 | 已落实 |  |
| 三、全力推进工业节水减排 |  |  | 445 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化工行业节水技术改造项目：内蒙古新威远生物化工有限公司开展2项；内蒙古荣信化工有限公司开展1项 | 内蒙古新威远生物化工有限公司实施蒸汽冷凝液回收项目和中水代替新水项目；内蒙古荣信化工有限公司气化车间捞渣机增加脱水装置项目 | 317 |  |  | 工信和科技局、水利局 | 已落实 |  |
| 2 | 火电行业节水技术改造项目：达拉特发电厂全厂节水及废水综合治理改造项目 | 达拉特发电厂软化水系统出力不足，将原微滤水泵、反洗泵、加药泵等更换。 | 128 |  |  | 能源局 | 已落实 |  |
| 四、全力推进城镇节水降损 |  |  | 15913 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2025年达拉特旗城区平房片区供排水管网改造工程 | 对达拉特旗中心城区22个平房区的供水管网进行改造，及其中13个平房区的排水管网改造。改造供水管网197.08Km，改造排水管网26.38Km。 | 15913 | 15913 |  | 住房和城乡建设局、东源水务公司 | 未落实 | 争取超长期国债和地下管网类项目资金 |
| 五、加强非常规水资源化利用 |  |  | 1669 |  |  |  |  |  |
| 1 | 达拉特旗新建展旦召苏木管网工程 | 新建污水收集管网DN300,长度6207米，新建污水管管径DN400，长度3281米，PE压力管DN200，长度为429米，新建污水压力提升泵站2座，直径为1100的检查井83座，直径800的检查井为156座。 | 1669 | 自治区794万元 | 875 | 展旦召苏木人民政府 | 已落实 |  |
| 总计 |  |  | 58089 | 51449 | 6195 |  |  |  |